运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）

水土保持方案、监测及验收服务

招 标 文 件

标段编号：JCEC-YCB2020003-1

（资格后审）

招    标    人：扬州万福投资发展有限责任公司

发  放  时  间： 2020 年  4  月  8  日

- 目   录

- 第一部分   招标公告

- 第二部分   投标须知

- 第三部分   主要合同条款

- 第四部分   投标文件格式

- 第五部分   项目概况

- 第一部分  招标公告

- 项目名称及编号

项目名称：运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）水土保持方案、监测及验收服务

项目编号：JCEC-YCB2020003-1

- 项目概况

1）工程规模：运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）起于万福西路北侧地面出入口，斜接运河南北路快速化改造二期工程，终于运河东西路南侧地面出入口。路线全长约3.1km。项目总投资概算16.79亿元，其中土建投资13.80亿元。

2）招标范围及内容：完成本次运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）水土保持方案、监测及验收服务工作，包括水土保持方案编制（含评价报告的编制、评审、聘请专家、成果提交）、监测（含评价报告的编制、评审、聘请专家、成果提交）、验收（含评价报告的编制、评审、聘请专家、审批）等，并分别取得国家有关主管部门的批复文件、后续服务等。

3）工期：合同签订后，25个工作日内完成水土保持方案，进行水利部门报批审核通过，施工期检测同施工工期。

4）质量标准：合格。根据国土资源管理部门相关文件要求执行。

5）预算价：约39万元。本项目设定最高限价，最高限价同预算价。

6）资金来源：财政100%。

三、投标人应具备下列资格条件

（一）投标人资格要求

企业资质：具有独立的法人资格，营业执照范围包含水土保持方案编制、监测及验收设施技术评估等内容。

项目负责人资格：具有水利工程类中级及以上职称。

其他要求：①投标单位不在《扬州市2018年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内。②本项目不接受联合体投标、。

（二）投标资格审查合格要求及证明材料（详见招标文件）

1）资格审查申请书

2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件

3）申请资格审查人简介

4）拟投入项目组人员汇总表

5）承诺书原件

6）企业法人营业执照副本（如投标单位为事业单位无营业执照，可用法人证书代替）复印件

7）企业资质证书复印件

8）拟派本项目负责人职称证书复印件

9）由社保部门出具的 2020年1月至2020年3月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）

10）投标人2020年1月至2020年3月三个月内任意一份纳税申报表或经会计师事务所审计的2019年度财务报告 (复印件加盖投标单位公章)

11）投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

12）其他需要提供的资料

（三）集中考察或召开答疑会：无

四、招标文件提供信息

招标公告发布日期：2020年4月8日

招标公告期限：自招标公告在“ 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布之日起3个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

招标文件获取时间：施工单位自行下载

报名联系人： 刘工  电话：0514-82955300

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2020年4月15日上午9 :00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2020年4月15日上午10：30（北京时间）

投标文件接收人：刘工   电话：0514-82955300

投标文件接收地点：史可法路58-21扬州万福投资发展有限责任公司213

六、本次招标联系事项

招标单位：扬州万福投资发展有限责任公司

联系人：刘工

电  话：0514-82955300

办公地址：扬州市史可法路58-21号

对项目需求部分的询问、质疑请向招标人提出，询问、质疑由招标人负责答复。

七、投标文件制作份数要求

一式贰份(一份正本，一份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

八、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 第二部分  投标须知

投标须知前附表

| 招 标 人 | 扬州万福投资发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）水土保持方案、监测及验收服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）起于万福西路北侧地面出入口，斜接运河南北路快速化改造二期工程，终于运河东西路南侧地面出入口。路线全长约3.1km。项目总投资概算16.79亿元，其中土建投资13.80亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | ■ 国有资金 □ 非国有资金 □ 企业自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出资比例 | ■ 国有资金：100％ 其中，财政资金 100％，自筹资金0％，□ 非国有资金：0％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 完成本次运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）水土保持方案、监测及验收服务工作，包括水土保持方案编制（含评价报告的编制、评审、聘请专家、成果提交）、监测（含评价报告的编制、评审、聘请专家、成果提交）、验收（含评价报告的编制、评审、聘请专家、成果提交）等，并分别取得国家有关主管部门的批复文件、后续服务等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 | 建安造价约13.80 亿元 |  |  |  | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 计划工期 | 合同签订后，25个工作日内完成水土保持方案水利部门报批审核通过，施工期检测同施工工期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | 39万元人民币（投标报价高于招标控制价，其投标报价无效） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |  | 招标方式 |  | 公开招标 |  |
| 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标资格要求 | 企业资质：具有独立的法人资格，营业执照范围包含水土保持方案编制、监测及验收设施技术评估等内容。 项目负责人资格：具有水土保持专业中级及以上职称。 其他要求：①投标单位不在《扬州市2018年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内。②本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受 联合体投标 | R不接受 £接受，应满足下列要求：联合体投标必须提供联合体协议书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 所有投标文件要求正本1份，副本1份。另外提供不加密的电子投标文件（光盘）1份。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行组织现场查勘并承担相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间:2020年4月12日上午12:00 方式：书面形式（包括书面文字、电子邮件等）提交； 招标人书面澄清的时间：2020年4月13日下午17:00 前 获取方式：投标人自行至网站下载获取。 - 招标人澄清、答疑、修改（如有）将按时公布在网站请及时关注。澄清、答疑、修改自发出之时起，视为投标人已收到该澄清、答疑、修改。投标人未及时通过网站查阅招标文件的澄清、答疑、 - 修改或未按照澄清、答疑、修改后的文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标截止 时间 | 2020年4月 15日上午10时30分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点 |  | 扬州万福投资发展有限责任公司会议室 |  |  | 地址 |  | 扬州市史可法路58-21号 |
| 开标 | 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当在投标文件递交截止时间前，携带本人身份证原件到达开标会现场并签到，否则，其投标文件按无效标书处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 方式 | 固定总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 密封要求 | 1、投标文件按“资格审查文件”、“商务文件”分别封装，并标明相关标识(如“资格审查文件” 、 “商务文件”)。不加密的电子投标文件光盘（全部投标文件含盖章部分，必须PDF格式刻录至光盘中）一张，放入“商务文件”中。 2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、项目名称、标段编号、投标人名称、卷别； 3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标办法 |  |  |  | 合理低价法 |  |  |  |  |
| 是否授权评委会 确定中标人 |  |  |  | □是，√否，推荐的中标候选人数：3 名 |  |  |  |  |
| 合同结算方式 |  | 本合同价款采用固定总价方式确定。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款进度 |  | ①乙方编制《水土保持方案报告书》，并按专家评审会的意见修改，通过有关部门的审查，取得水利部门的批复后，甲方向乙方支付合同价的30%； ②乙方编制《水土保持监测报告书》，并通过相关部门专家审查验收后，甲方向乙方支付合同价的30%； ③乙方完成《水土保持验收技术评估报告书》，组织并通过相关部门专家验收后，甲方向乙方支付合同价的40%； 付款前须按照甲方要求提供等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且无需承担任何违约责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1、下文中与前附表不一致的以前附表为准。 2、开标、评标过程由集团公司纪检部门全程参与监督。 3、招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。 4、评标中的惩戒措施，在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得荐该投 标人为中标候选人。中标人确定的惩戒，在中标候选人公示至发出中标结果通知书的期间，公 示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。 招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效，失信被执行人名单按 “信用中国”和“信用江苏”执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 招标人：扬州万福投资发展有限责任公司 联系人：刘工 电话：0514-82955300 联系地址：扬州市史可法路58-21号 |  |  |  |  |  |  |

- 一、总 则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2项目名称：见投标人须知前附表。

1.3建设地点：见投标人须知前附表。

1.4结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。

1.5招标范围：见投标人须知前附表。

1.6周期要求：见投标人须知前附表。

1.7质量要求：见投标人须知前附表。

1.8资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.9招标方式：见投标人须知前附表。

1.10承包方式：见投标人须知前附表。

1.11投标人资格要求：见投标人须知前附表。

2、投标费用

2.1招标文件售出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。招标人和招标代理机构均无义务和责任承担上述费用。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、资格审查要求

4、资格审查方式为资格后审

4.1投标申请人资格审查合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）投标人企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约、重大评价成果质量问题以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）投标单位的资质类别、等级和项目负责人资格等级等满足招标公告要求；

（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）投标单位不在《扬州市2018年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内；投标单位未有因疑似围标串标不良行为在各级工程建设信息网公告期内；

（7）能提供社保部门出具的 2019年12月至2020年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）；

（8）符合法律、法规规定的其他条件。

（9）本项目设置以下可选条件作为资格审查合格必要条件:无

4.2、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

（1）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

（2）申请人的资格不满足招标公告和招标文件要求的。

（3）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交投标文件截止时间时仍不加以说明的。

（4）未提供社保部门出具的2019年12月至2020年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，未提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，未出具相关证明材料）。

（5）投标单位因疑似围标串标不良行为在各级工程建设信息网公告期内的。

（6）未对投标文件真实性作出承诺的。

（7）未满足招标公告、招标文件规定的其他要求的。

4.3申请人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与招标代理机构同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的。

4.4、本项目不允许转包和违法分包。

4.5、参加本项目资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

4.6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便评标委员会做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

4.7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

4.8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

4.9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前撤回提交的“投标文件”。

4.10、资格审查文件应包含以下内容

(以下资料复印件须加盖公章，开标时需提供原件复核)

1）资格审查申请书

2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件

3）申请资格审查人简介

4）拟投入项目组人员汇总表

5）承诺书原件

6）企业法人营业执照副本（如投标单位为事业单位无营业执照，可用法人证书代替）复印件

7）企业资质证书复印件

8）拟派本项目负责人职称证书复印件

9）由社保部门出具的 2020年1月至2020年3月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）

10）投标人2020年1月至2020年3月三个月内任意一份纳税申报表或经会计师事务所审计的2019年度财务报告 (复印件加盖投标单位公章)

11）投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

12）其他需要提供的资料

注：企业营业执照复印件应包括企业营业执照、企业变更和企业资质年检情况记录（如有）等内容；项目负责人资质证书复印件应包括资质证书和年检记录（如有）等内容，否则评审时相应内容不予确认。如已采用网上公示方式取消书面盖章的，应打印行政监督部门或工商部门官方网站公示页面并加盖投标单位公章。企业营业执照、项目负责人资格证书等如无年检记录,应在有效期内。国家规定不再进行年检的除外。业绩证明材料须按照资格审查合格条件提供相应原件及复印件。资格审查合格达到3家及以上，所有资格审查合格的投标人将进入评标阶段。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

- 三、招标文件

- 5、招标文件的组成

5.1 本招标文件包括以下内容：

- 第一部分  投标须知

第二部分  主要合同条款

第三部分  投标文件格式

第四部分  项目概况

5.2 投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、招标文件的澄清和修改

6.1根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过网站随时查阅有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，或投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。其风险应由投标人自行承担。

6.2投标人在收到招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.3招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）不署名的形式提交招标人予以答复。

6.4招标人对投标人提出疑问的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在网站向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

6.5招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经网站向所有投标人公示。

6.6在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.7招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足15天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

6.8招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以网站公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看网站中有关该项目招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7、工作内容和技术要求

7.1方案编制

（1）编制报告前到现场勘察，调查现场状况及周边情况，拍摄现场照片及无人机影像，进行整理。

（2）列前期资料清单，与甲方对接资料。

（3）收到甲方提供的前期项目资料后开展编制工作，编制《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）水土保持方案报告书》（送审稿），咨询专家并安排水保方案评审。

（4）评审会后修改报告，找专家签字，并完成报批稿。协助甲方整理报批材料，将报批材料送交水利局。

7.2水保监测

（1）从签订合同至项目完全竣工期间，公司成立项目监测小组，布设监测点位，定期去现场进行监测记录，并拍摄相机及无人机视频影像资料。

（2）监测过程中，整理记录表，季报。

（3）项目完工后，编写水土保持监测总结报告《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）水土保持监测总结报告》，咨询专家并上传网站公示。

7.3水保验收

（1）项目完工，达到验收标准后进行水土保持验收。去现场拍摄视频及照片，剪辑验收汇报现场资料。

（2）编制《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）水土保持设施验收报告》及水土保持验收鉴定书，咨询专家。

（3）协助甲方组织验收会议，邀请专家审查，汇报验收报告内容。通过审查后修改验收报告并上传网站公示。

四、投标文件的组成

8、投标语言及计量单位

8.1投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

8.2除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的编制

投标文件应包含资格审查文件、商务文件。

9.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

9.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3资格审查文件

资格审查文件（该部分内容按资格审查要求制作）。

9.4商务文件

商务文件主要包括下列内容：

9.4.1投标函；

9.4.2投标报价一览表；

投标报价明细表（格式自拟）；

9.4.3 企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉(如有时)；

9.4.4服务承诺（质量、进度等）（格式自拟）；

9.4.5其它跟评标相关的材料。

注：以上所提供的资料均须刻录至电子投标文件（光盘）中。

10、投标文件的提交及要求：

（1）投标文件电子光盘文件内容应与书面递交的投标文件内容一致。

（3）投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补，对于招标人没提供文件格式的，投标人可以自拟格式。

11、投标报价

11.1本项目招标控制价详见投标人须知前附表。超过招标控制价的报价将做废标处理。

11.2 本项目采用固定总价合同，投标人报价时应充分考虑影响价格的各种因素。投标报价应是完成招标文件所确定招标范围内所有工作内容及后续服务的全部价格体现。该报价应包含为完成招标文件约定的咨询工作及与评审并通过相关部门审批所产生的一切人工费、材料（设备）费、管理费、专家评审费、评审场地租赁费、专家交通食宿费、误餐费、赶工费、利润和按国家规定应缴纳的税金以及合同约定的所有风险、责任、政策性调整等所有费用。除服务内容发生重大变化或招标人要求变动的内容外，价格不作调整。

11.3编制依据

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》的要求，在水土流失重点预防区、重点治理区和水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办基础设施建设，矿产资源开发、城镇建设、房地产开发、旅游开发等生产建设项目，生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，在项目开工前报水行政主管部门审批。水土保持方案报告形式分为水土保持方案报告和水土保持方案报告表。用地面积五万平方米以上或者挖填土石方总量五万立方米以上的生产建设项目，应当编报水土保持方案报告书；其他生产建设项目应当编报水土保持方案报告表。本工程占地面积超过5万平方米，需编制水土保持方案报告书。

编制水土保持方案的生产建设项目，用地面积五万平方米以上或者挖填土石方总量五万立方米以上的，生产建设单位应当自行或委托具备水土保持监测工作相应能力和水平的单位，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，并将监测情况每季度上报水行政主管部门。，

11.4投标报价由各投标人根据招标项目复杂程度、《生产建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（2014年修订版）等相关收费文件、标准、投标人自身情况及市场行情分别自行、单独报价。

12、投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种为见本须知前附表。

13、投标有效期

13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。

14、投标保证金

14.1本项目无须缴纳投标保证金。

### 五、投标文件的密封与递交

15、投标文件的装订、密封和标记

15.1、投标文件按“资格审查文件”、“商务文件”分别封装，并标明相关标识(如“资格审查文件” 、 “商务文件”)。不加密的电子投标文件光盘（全部投标文件含盖章部分，必须PDF格式刻录至光盘中）一张，放入“商务文件”中。

15.2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、项目名称、标段编号、投标人名称、卷别；

15.3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

16、投标文件的提交

16.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

16.2 投标文件的截止时间见本须知前附表，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

17、投标截止期

17.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

17.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

17.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，自行修改或撤回其投标文件。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

18.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交。

18.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

## 六、开标

## 19、开标

19.1招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当在投标文件递交截止时间前，携带本人身份证原件到达开标会现场并签到，否则，其投标文件按无效标书处理。

19.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否按招标文件规定派相关人员到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件唱标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、工期（如有）及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

19.3开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众予以拆封、宣读、记录。

19.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。投标人未提供电子投标文件（光盘）的，其投标将被拒绝。

19.5在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）超过投标截止时间递交的投标文件。

七、 评标与定标

20、评标与评标委员会

20.1投标文件的评审工作在扬州万福投资发展有限责任公司的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式:共3人，除招标人代表外均在省专家库中随机抽取。

20.3评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

21、评标的内容与程序

21.1 评标程序如下：

21.1.1（1）评标按照下列程序进行：

1)  评标准备

2)  组建评标委员会

3)  初步评审

4)  详细评审

5)  推荐中标候选人，撰写评标报告

（2）评标顺序

1）先评审资格审查文件

2）再评审商务文件

21.1.2评标准备

21.1.3评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

21.1.4 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

21.1.5 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

21.2初步评审

21.2.1响应性评审

(1)评标委员会根据招标文件重大偏差条款的规定，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

21.2.2算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

21.2.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

21.3详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

21.3.1详细评审

1）初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

2）投标文件未通过初步评审的，视为无效投标文件，不得进入详细评审。

3）在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的价格为依据。

21.3.2在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

21.3.3经过初步评审后的投标文件及投标人按照要求对其投标文件作出的澄清、说明、补正内容，成为其投标文件组成部分。合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

21.3.4 评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果（除特别注明的）均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

22、重大偏差的认定

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：：

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

22.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5投标报价高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价）的；

22.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

22.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

22.8投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

22.9不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.10以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22.11投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

22.12明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

22.13未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.14投标文件附有招标人不能接受的条件；

22.15资格审查不通过的；

22.16法律法规或招标文件规定的其他情况。

经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理，并依据相关法律法规进行处罚。投标文件被确认废标的，招标人将告知该投标人。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

23、对投标文件的审查和响应性的确定

23.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

23.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离。重大偏离是指投标文件内容影响到招标文件规定的服务范围、质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定等，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.3评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24、投标文件的评审和比较

24.1如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出质疑。投标人应对质疑中的问题进行逐一解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

24.2对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按招标文件规定的评分法进行评审，确定投标人的排名。

25、评标办法

评标办法：本次招标采用合理低价法。满分100分。各投标单位有效报价的平均值作为评标基准价，投标人报价为评标基准的得满分100分，投标人报价每高于评标基准价1%扣0.9分，每低于评标基准价1%扣0.6分，不足1%的以插入法进行计算（计算出的分值保留2为小数）。

26、定标

排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

26.1评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，根据评标办法，推荐三名有排序的合格中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人第一名，经公示后，确定为中标人。

26.2确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

26.3评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 八、 授予合同

28、招标人拒绝投标的权力

28.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标

29.1根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

29.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

29.3招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

30、合同的签订

30.1 中标人如因自身原因不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除其中标，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的任务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

31、履约保证金

31.1 合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价  /  %的履约保证金，工程竣工验收合格后一次性退清，不计息，同时招标人向中标人支付等额的支付担保。

31.2 若中标人不能按规定执行，招标人将有充分的理由解除合同。 实际设计过程中给招标人造成的损失的，招标人可以据此进行索赔。给招标人造成的损失超过本须知前附表规定提交履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.3履约保证金（如有）在方案通过审批后28天内退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金（如有）的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

31.4 如果中标人未能履行合同，并给招标人造成损失，那么履约保证金（如有）将作为对这一损失的补偿而支付给招标人。

## 九、 其他

32、未中标投标文件的返还：招标人不予返还未中标人的投标文件。

第三部分  主要合同条款

咨询合同书

项  目  名  称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签 订 地 点：

签 订 日 期：    年   月   日

委托单位：                              （以下简称“甲方”）

编制单位：                              （以下简称“乙方”）

甲方委托乙方承担           （以下简称“本项目”）工作，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同签订依据

（1）《中华人民共和国合同法》

（2）《中华人民共和国水土保持法》

（3）《中华人民共和国水法》

（4）《中华人民共和国环境保护法》

（5）《建设项目环境保护管理条例》

（6）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

2、项目概况

本项目概况详见表1。

表1  项目概况表

| 序号 | 指标名称 | 描述或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 |  |
| 2 | 项目用地面积 |  |
| 3 | 土石方平衡情况 |  |
| 4 | 项目投资及土建投资 |  |
| 5 | 项目建设工期 |  |

3、工作范围、内容及要求

（一）内容:按国家有关技术规程编制《水土保持方案报告书》、《水土保持监测报告书》、《水土保持验收技术评估报告书》。

（二）形式: 《水土保持方案报告书》、《水土保持监测报告书》、《水土保持验收技术评估报告书》纸质版及电子文档

（三）要求:通过有关部门组织的专家评审

4、费用及支付方法

4.1合同费用

本合同总费用共计人民币:      元整（ ￥:  元），合同价是招标范围内所有工作内容及后续服务的全部价格体现。包含为完成招标文件约定的咨询工作及与评审并通过相关部门审批所产生的一切人工费、材料（设备）费、管理费、专家评审费、评审场地租赁费、专家交通食宿费、误餐费、赶工费、利润和按国家规定应缴纳的税金以及合同约定的所有风险、责任、政策性调整等所有费用。除本合同另有明确约定外，甲方无需就本合同而再向乙方或第三方支付任何其他费用。若就本协议款项的结算有争议的，应当以甲方审核认定的最终金额为准，乙方对此无异议。

本合同项下咨询费采用固定总价包干的方式，咨询费不再做增加调整。

4.2付款方式

①乙方编制《水土保持方案报告书》，并按专家评审会的意见修改，通过有关部门的审查，取得水利部门的批复后，甲方向乙方支付合同价的30%，即            元；

②乙方编制《水土保持监测报告书》，并通过相关部门专家审查验收后，甲方向乙方支付合同价的30%，即            元；

③乙方完成《水土保持验收技术评估报告书》，组织并通过相关部门专家验收后，甲方向乙方支付合同价的40%，即         元；

付款前须按照甲方要求提供等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且无需承担任何违约责任。

5、双方责任

5.1甲方责任

1 如甲方变更委托咨询项目、规模或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，致使乙方的咨询工作需返工时，甲方与乙方需另行协商签订补充协议（或另订协议）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方咨询人员所完成工作量向乙方支付咨询费补偿，咨询成果提交时间相应顺延。

2 乙方合格履行本合同约定义务，甲方应按本合同规定的金额和时间（在乙方已提供相应的正式税票的前提下）向乙方支付咨询费用。

3 甲方指定专人      作为本项目联系人负责与乙方的所有业务往来，并代表甲方对信息的正确性和时限性负责，甲方所有要求，均以书面形式通知乙方。

5.2乙方责任

1乙方须以《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》、《扬州市水土保持管理办法--扬府规（2018）3号》等对咨询成果的正确性全面负责。乙方负责本合同约定内容的全面工作。

2乙方按本合同规定的内容和时间向甲方交付咨询成果及相关文件，并对其成果的准确性全面负责；成果交付时间为文件寄出时间。

3由于乙方自身原因，未按本合同规定时间交付成果，每延误一天应减收该项目应收咨询费的2‰，逾期超过三天，甲方有权解除合同，不支付合同价款。乙方应支付甲方合同总价款的20％的违约金。

4如果甲方设计过程中完全参照乙方编制的项目水土保持方案实施，乙方应承诺保证项目水土保持验收成功，否则，应当退还一切所收取的费用。

5乙方应全程参与项目水土保持方案编制、监测以及验收工作，派专人参加水土保持方案相关的重要节点例会，收集现场信息，对水土保持方案编制、监测以及验收过程中发现的不利问题及时以书面方式报告甲方。

6由于乙方原因，如申报资料编制、技术咨询方案、监测报告等不符合要求，导致甲方未能取得政府相关职能部门下发的水土保持行政许可决定书、监测报告未通过有关部门专家审查验收、以及在规定时间内未完成组织并通过相关验收的，则甲方有权扣除4.2条的相应的进度款，同时甲方保留进一步索赔的权利，但最高赔偿金额不超过本合同总价款。水土保持监测期间乙方应每月5日前向甲方出示上个月来施工现场监测的带日期的工作影像、图片及监测成果，否则甲方向乙方处以2000元/次的处罚。

7本次咨询项目所涉及的甲方经营管理信息、相关技术信息和咨询成果属甲方所有，乙方不得转让（包括甲方提供的产品图纸等技术资料）。如发生以上情况，甲方有权按相当于本次咨询合同总价款进行索赔。

8 乙方指定项目负责人       全面组织和协调本项目设计各项事宜，并代表乙方对信息的正确性和时限性负责，乙方所有要求，均以书面形式通知甲方。

9本合同所述事宜严禁转包，且未经甲方事先书面同意严禁擅自分包。一旦乙方违约转包或分包，甲方有权解除合同，并有权要求乙方立即移交有关资料等及返还甲方已付费用。甲方解除本合同的，乙方应支付甲方相当于本合同约定总费用20％的违约金并赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于甲方向第三方承担的违约责任等）。甲方未解除本合同的，不减免乙方的义务及违约责任。

10由于乙方原因逾期交付相应阶段工作成果的，乙方需向甲方书面解释。除甲方同意延期外，每迟延一天，乙方应减收合同总价的1%，延误超过【20】天，甲方有权解除本合同，甲方据此解除合同的，甲方有权停止合同金额，且乙方应向甲方合同金额总价20%的违约金。乙方已经交付的工作成果归甲方所有，且不得收取任何费用。

11乙方对其提供的本协议所涉资料、文件、成果出现的遗漏或错误应当负责无偿的修改或补充，并应当承担因此而造成的损失。因乙方交付的任一阶段工作成果质量不符合合同约定要求，或者因因乙方过错造成工程质量问题或安全事故或造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费并应当全额返还已经收取的有关费用。

12本协议所涉由乙方提供给甲方的报告、意见等所有文件和资料，均应当盖有乙方公章，且应按照甲方要求提供足够的份数和提供电子数据备份文件。

6、知识产权

1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，在交付给甲方前归乙方所有，在交付给甲方后，一切知识产权归于甲方

7、风险责任的承担

乙方对提交的成果负责，报告的质量、深度应符合国家相关技术规程及标准的要求。

8、验收的标准和方法

依据国家规定的技术规程及标准，乙方所编制的报告应通过专家评审。评审时间、地点由甲、乙双方协商确定。评审费用由乙方承担。

9、其它

（1）本合同自双方签字盖章后即生效，至付费完成终止。

（2）由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应及时协商解决。

（3）合同中未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，所签协议与本合同具有同等法律效力。

（4）本合同发生争议，甲方与乙方及时协商解决，协商不成时可由重庆市仲裁委员会仲裁。

（5）本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 甲方名称：（盖章） | 乙方名称： 盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人 | 委托代理人： |
| 地址： | 地址 |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签约时间： |  |
| 签约地点： |  |

廉政合同

甲方（委托人）：

乙方（咨询人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设各主体行为，防止各种谋取不正当利益的方违法违纪行为发生，根据工程廉政建设规定，特订立本廉政合同：

第一条委托人、咨询人双方共同责任

（一）委托人、咨询人双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全工程建设廉政制度，认真抓好本单位廉政建设。在工地现场设置举报箱，公开举报电话。

（二）委托人、咨询人双方有对工地现场人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务，认真执行工程廉政建设各项管理规定，防止建设工程中腐败问题的发生。

（三）委托人、咨询人双方应认真执行工程建设合同，严格按合同履约。甲、乙双方应按合同加强工程建设的管理，认真执行工程建设“三直接”操作规范，确保工程规范、优质、廉洁、高效。

（四）委托人、咨询人双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则、互相配合，互相扶持，各负其责。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（五）委托人、咨询人双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设工程监理、工程竣工验收等市场活动有关法律、法规和相关政策。

（六）委托人、咨询人双方发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时向其上级主管部门或纪检监察机关举报。

第二条 委托人在廉政建设方面的责任

（一）委托人应严格遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“二十条意见”精神，实行领导班子廉政责任制，落实领导干部“一岗双责”。

（二）委托人及其工作人员不准向咨询人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券和贵重物品。

（三）委托人及其工作人员不准向咨询人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用，不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具等。

（四）委托人及其工作人员不准要求、暗示和接受咨询人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）委托人不准发出或参加有可能影响公正执行公务的咨询人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（六）委托人及其工作人员不准向咨询人介绍或为亲属参与同委托人项目工程施工合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。

第三条 咨询人廉政建设方面的责任

（一）咨询人应严格执行工程建设廉政管理规定，抓好工程廉政建设，严格按工程合同履职。

（二）咨询人应加强工程建设管理，按合同要求配足人员、设备和技术，严把材料设备供应关，严控工程质量和安全。

（三）咨询人及其工作人员不准以任何理由向委托人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。不得为委托人及其工作人员购置和提供的通讯工具、交通工具等。

（四）咨询人及其工作人员不准以任何理由向委托人及其工作人员支付报销应由对方或个人承担的费用。

（五）咨询人及其工作人员不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（六）咨询人及其工作人员不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、第二条的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，实施责任追究，视情节轻重，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人及其工作人员违反本合同第一、第三条的，计入《扬州市建设市场各方主体及从业人员信用评价成果》不良行为记录，取消当年各类限制参与当年各类评先评优资格，并依据《扬州市建设工程市场廉政准入规定》限制参与招投标活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 甲乙双方签订咨询合同 ，同时签订廉政合同。本合同作为咨询合同的附件，与咨询合同具有同等法律效力。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起生效。

第七条 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

委托人单位：（盖章）                       咨询人单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日                             年  月  日

第四部分  投标文件格式

一、投标人资格审查部分

封面                                                                正/副本

投标申请人资格审查

申请书

项目名称：

标段编号：

投标申请人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：   年   月   日

### 目     录

(以下资料复印件须加盖公章，开标时需提供原件复核)

1）资格审查申请书

2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件

3）申请资格审查人简介

4）拟投入项目组人员汇总表

5）承诺书原件

6）企业法人营业执照副本（如投标单位为事业单位无营业执照，可用法人证书代替）复印件

7）企业资质证书复印件

8）拟派本项目负责人职称证书复印件

9）由社保部门出具的 2020年1月至2020年3月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）

10）投标人2020年1月至2020年3月三个月内任意一份纳税申报表或经会计师事务所审计的2019年度财务报告 (复印件加盖投标单位公章)

11）投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

12）其他需要提供的资料

资格审查申请书

1、本申请充分理解下列情况：

1.1、资格审查合格的投标人才有资格进入开标程序；

1.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更要求的投标申请人；

2、我们确认如果我方中标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署，从而我受到法律约束；

3、下述签字人在此声明，在本申请书所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      (姓名)系      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的    (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       （招标人）的    （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证明书

代理人：                        性别：                   年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年     月     日

附：代理人身份证复印件

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系           （投标人单位名称）的法定代表人。为                 （项目名称），签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投 标 申 请 人：                               （ 盖 单 位 公 章 ）
日期：     年    月    日

申请资格审查人简介

| 单位名称 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  |
| 项目负责人 |  |  | 资格等级 |  |
| 拟投入的人员 |  |  | 联系电话 |  |
| 申 请 资 格 审 查 人 组 织 机 构 和 企 业 概 况 |  |  |  |  |

拟投入项目组人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

法定代表人：    (签字或盖章)或授权委托人：          (签字)

日期：            年     月    日

承诺书（资格审查材料真实性）

致：（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）            项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）         提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年   月  日

投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次投标前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

二、商务文件格式

封面

正/副本

商 务 文 件

项目名称：

标段编号：

投  标  人：              (盖投标人单位公章 )

法定代表人：  (签字或盖章)

或其委托代理人：   (签字)

地址：

日  期：__________年       月        日

目   录

商务文件主要包括下列内容：

1、投标函

2、投标报价一览表

投标报价明细表（格式自拟）

3、企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉(如有时)

4、服务承诺（质量、进度等）（格式自拟）；

5、其它跟评标相关的资料

（包括但不仅限于以上内容）

注：目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函

致：招标人

根据贵方         （项目名称） 招标文件的要求（招标编号：     （如有）），我方签字代表           （姓名、职务、身份证号）经正式授权并代表投标人       （投标人名称），提交按招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、资格审查文件、商务文件及电子投标文件（光盘）的投标文件；

2、其他资料。

据此函，投标人签字代表宣布同意如下：

1．按照贵方提供的招标文件的要求，我们愿以总价    （大写）圆人民币（RMB：___ (小写)___元），承担                     （项目名称）的工作并提供相关服务。

2．我们已经详细阅读招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时，投标人充分理解招标人本次招投标活动所采取的程序性办法及相应安排。

3. 我们保证：我们将遵守招标文件的全部规定，我们提交的文件中的所有陈述和声明均是真实和正确的。

4. 我们同意在投标文件递交截止期起的45日的投标有效期内，严格遵守本投标文件中列明的各项承诺，在期满前本投标对我方始终有约束力。本投标文件同贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充、修改文件、答疑文件和附件均将成为约束双方的、用于合同签订的法律依据文件。

5. 如果贵方接受我们的投标，我们保证在接到中标通知书后，在招标文件规定的期限内签署合同、并在      日历天内完成并交付合同规定的全部工作成果。

6. 如咨询服务工作能按招标人批准的工作计划进行，我们保证工作在投标文件中承诺的主要技术人员的基础上进行。

7. 我方宣布与招标人聘请的为本项目提供服务的公司及任何附属机构无关联。

8. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人：                            (盖单位公章)

法定代表人或授权委托人：           (签字或盖章)

地址：                                  邮政编码：

电话：                                  传    真：

日期：       年      月      日

## 二、投标报价一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）水土保持方案、监测及验收服务 | 水土保持方案 |  | 投标报价已包含完成招标文件所确定招标范围内所有工作内容及后续服务的全部费用。 |
|  | 水土保持监测 |  |  |
|  | 水土保持验收 |  |  |
| 税率 | % |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |

备注：以上报价为含税价。请注明税率。

投标人：                  (盖章)

法定代表人或授权委托人：           (签字或盖章)

日    期：  年     月      日

投标报价明细表

（格式自拟）

三、企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉(如有时)

第五部分 项目概况

一、项目概况

1）工程规模：运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）起于万福西路北侧地面出入口，斜接运河南北路快速化改造二期工程，终于运河东西路南侧地面出入口。路线全长约3.1km。项目总投资概算16.79亿元，其中土建投资13.80亿元。

2）招标范围及内容：完成本次运河南北路快速化改造工程（万福快速路-施井路）水土保持方案、监测及验收服务工作，包括水土保持方案编制（含评价报告的编制、评审、聘请专家、审批）、监测、验收等，并分别取得国家有关主管部门的批复文件、后续服务等。

3）工期：合同签订后，25个工作日内完成水土保持方案，进行水利部门报批审核通过，施工期检测同施工工期。

4）质量标准：合格。根据国土资源管理部门相关文件要求执行。

5）预算价：约 39 万元。本项目设定最高限价，最高限价同预算价。

6）资金来源：财政100%。

二、工作内容

1、方案编制

（1）编制报告前到现场勘察，调查现场状况及周边情况，拍摄现场照片及无人机影像，进行整理。

（2）列前期资料清单，与甲方对接资料。

（3）收到甲方提供的前期项目资料后开展编制工作，编制《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）水土保持方案报告书》（送审稿），咨询专家并安排水保方案评审。

（4）评审会后修改报告，找专家签字，并完成报批稿。协助甲方整理报批材料，将报批材料送交水利局。

2、水保监测

（1）从签订合同至项目完全竣工期间，公司成立项目监测小组，布设监测点位，定期去现场进行监测记录，并拍摄相机及无人机视频影像资料。

（2）监测过程中，整理记录表，季报。

（3）项目完工后，编写水土保持监测总结报告《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）水土保持监测总结报告》，咨询专家并上传网站公示。

3、水保验收

（1）项目完工，达到验收标准后进行水土保持验收。去现场拍摄视频及照片，剪辑验收汇报现场资料。

（2）编制《运河南北路快速化改造工程（万福快速路—施井路）水土保持设施验收报告》及水土保持验收鉴定书，咨询专家。

（3）协助甲方组织验收会议，邀请专家审查，汇报验收报告内容。通过审查后修改验收报告并上传网站公示。