扬州三湾投资发展有限公司

三湾生态中心交通影响评价报告编制招标文件

询   价   人：扬州三湾投资发展有限公司

发   放   日  期： 2015年 月 日

承办人签字：

报价须知

| 招标人 | 扬州三湾投资发展有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 古运河三湾湿地保护与开发利用一期工程交通影响评价报告编制 |
| 工作内容 | 古运河三湾湿地保护与开发利用一期工程交通影响评价报告编制服务，按照相关规范及时编制项目交通评价报告，并报送交通行政主管部门审查，根据审查意见修改完善后报批；确保项目通过评审。（编制报告工作范围：开发路以南，规划中经八路以东，规划中大学南路以西，新328国道以北） |
| 标准要求 | 合同签订后20工作日内完成古运河三湾段交通影响评价报告书送审稿，通过专家评审后10天内出报批稿报送交通行政主管部门审批。 |
| 报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：1）具有独立的法人资格，能够独立承担民事责任； 2）营业执照具备相关的经营范围；3）商业信誉良好，并具有类似项目业绩；4）三年内没有重大违法记录；5）报价单位资质需具备规划甲级； |
| 报价说明 | 本次项目最高限价12万元 |
| 报价文件份数 | 报价文件要求正本1份，副本1份 |
| 报价截止时间 | 2015年12月7日下午16时00分 |
| 报价文件递交 | 地址：扬州三湾投资发展有限公司综合部 |
| 标书装订 及密封要求 | 1、加盖报价单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴（需密封）。 2、报价单位经营材料文件（需密封）。 |
| 评标办法 | 符合性评审，在满足资质要求、承诺工期等要求下报价最低单位中标 |
| 联系方式 | 地址：史可法路58-21号（鸿福家园旁） 电话：18052597958 邮箱：410982066@qq.com 联系人：刘准 |

报价文件(格式)

报价函

询价人：扬州三湾投资发展有限公司

1、根据已收到的 古运河三湾湿地保护与开发利用交通影响评价报告编制招标文件，我方愿以如下价格进行报价。我方报价为全费用综合单价，。

报价为：____________元（含税）。

报价单位：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

邮箱：

日期：      年      月      日