工业品售楼处装修工程招标文件

第一部分：招标须知

1、招标人：扬州市城建置业有限公司

2、工程地点：工业品市场28#楼一二层

3、工程名称：工业品售楼处装修工程

4、工程内容：本工程建筑面积约215M2

具体工作内容包括:

图纸设计及说明、招标人要求的所有工作内容,如破损玻璃门的更换、墙体拆除与重砌、原有空调的拆装、地面、墙面、门、天棚吊顶、室内强弱电、给排水改造、消防喷淋改造、室内灯具、卫生间改造、卫生间布置的所有洁具、售楼处销控台、茶水台、室外卷帘门安装、外墙出新、上下水及电路改造等。

5、工期要求：装修期限60个日历天(扣除春节15天后)，计划进场时间为2017年1月1日（最终按合同工期执行）

6、招标控制价：投标报价最高限价26万元

7、质量标准：国家有关装修施工工程质量验收规范合格标准。

8、承包方式：包工包料

9、资质要求：具备装饰施工二级及以上专业资质。

第二部分：招标工程范围

本工程招标范围为工业品售楼处全部硬装修工程、部分软装修工程、强电弱电工程、给排水工程、消防改造工程、外墙出新工程等，具体以图纸、说明、清单及招标人要求为准。

1、投标人人采购施工所有材料均需选用合格品牌。施工范围内所有装饰、安装材料及设备应根据招标人要求提供样板，经招标人验收合格后由投标人采购使用，未经招标人验收合格的材料不得使用。

2、招标人不组织踏勘现场，各投标人可自行前往工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人不参加现场踏勘的，视同对投标项目现场已经了解。投标人应自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。

3、图纸未详尽或有歧义部分，投标人应在施工前向招标人提出，由招标人确认后，根据招标人下达的指令单组织施工。

4、施工工艺须满足国家有关规范要求。

第三部分：评标办法

本工程采用综合评定法，即：根据投标方报价、资质、业绩、售中售后服务、施工方案、项目经理技术能力等综合评定中标单位。

本工程采用综合评分法，具体分值见附表

招标评分标准

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40 | 投标人报价的算术平均值为基准价，基准价得分40分，每高出基准价1%，扣减0.6分，每低于基准价1%，扣减0.3分。 |
| 2 | 资质业绩 | 20 | 近三年内30万以上售楼处或样板房精装修相关工程业绩，提供合同的每增加一项得4分，最高20分。 |
| 3 | 施工方案及项目经理技术能力 | 20 | （1）施工方案完备、可操作性强得0-10分。 （2）项目经理技术能力得0-5分,项目经理近三年内30万以上售楼处或15万以上样板房精装修工程业绩，提供合同的每增加一项得2分，最高5分。 |
| 4 | 服务承诺 | 20 | （1） 售后服务计划完备得5分。 （2）在扬州有常住办公机构得2分。 （3）有专业售后服务队伍得5分 （4）竣工验收后质保期二年得5分，每延长一年得1分，最高3分。 |

第四部分：投标文件

技术标：

- 提交书面施工组织设计（含主要施工方案、进度计划、质量、安全工期的保证措施、拟投入的劳力计划等）

商务标：

- 报价方式为工程量清单报价法。

- 报价采用综合单价形式，包含完成工程应发生所有费用，包括直接费、间接费、管理费、利润、税金、措施费和各种政策性规定的费用及可能存在的所有风险费用。

- 投标报价编制依据：扬建工[2016]14号文、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)营改增后调整内容、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、材料价格按《扬州市工程造价管理》（2016年6月）、苏建函价[2016]117号《省住房城乡建设厅关于建设人工工资指导价的通知》

- 投标人须提供近三年内造价在30万以上的类似工程售楼处或15万以上样板房装修工程合同原件或扫描件。

- 投标人须提供营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、施工安全资质证书、项目经理资质证书等相关资料扫描件。

- 投标人须提供质保书，承诺保修期限，保修期从验收合格之日算起。

2、报名资料提交及相关文件获取地点：史可法路58-21号扬州市城建置业公司三楼审计监察部。

3、报名及获取相关文件时间：2016年12月21日，上午 9 时 30 分至11时30 分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分；逾时不再办理。

4、联系人：龚骏 电话：18936228152

5、投标文件的递交：投标文件要求一式两份（正本一份，副本一份，密封并加盖公章）

6、投标截止日期：2016年12月26日上午09：30前

7、投标文件递交地点：扬州市史可法路58-21号，扬州市城建置业有限公司3楼审计监察部

联系人：王 工   联系电话  0514-87915931

附件一：建 筑 装 饰 工 程 施 工 合 同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照 《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

1．1、 工程名称：工程

1．2、 工程地点：

1．3、 承包范围：施工范围内的全部硬装修工程、部分软装工程、强弱电工程、给排水工程、消防改造工程、外墙出新工程等，具体以图纸、说明、清单及发包方要求为准。

1．4、建筑面积：m2

1．5、承包方式：包工包料

1．6、工期：天

开竣工日期：暂定____年____月____日至____年____月____日

1．7、工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求，同时满足国家及地方质量、消防及其他相关等规范要求，并达到合格标准。

1. 8、合同工程价款（人民币大写）：______（人民币小写）：_____元

第2条 甲方工作

2．1、开工前，为乙方提供施工所需的室内水、电源，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。

2. 2、负责支付工程进度款。如图纸发生变更，以甲方确认的书面通知单为准。

2．3、指派  （联系电话：  ）为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程进度、质量、现场变更、隐蔽工程进行监督、协调验收签字工作，对乙方材料进场是否按要求的样品、规格、型号等进行验收并签字确认。

2．4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

2．5、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责协调与装修之间的具体问题。

2. 6及时组织进行清单主材进场验收。

第3条 乙方工作

3．1、根据工程内容和甲方要求保质、保量、按期完成该装饰装潢工程。必须按甲方确认的施工图纸、清单、进度计划及经甲方确认的现场变更方案、材料等要求精心组织施工。

3．2、本工程内主材需经甲方验收核对后方可进场。如未经验收合格，甲方有权拒绝验收，乙方必须限期整改到位，否则不予结算。相关材料设备需同时满足质量、环保、消防、合同约定等各项要求。

3．3、指派（ 联系电话：     ）为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

3．4、严格执行国家规范和扬州市工程质量控制标准，工程隐蔽及材料进场验收需提前24小时通知甲方进行验收并签字确认。

3．5、施工过程中乙方按规范要求做到安全文明施工，因乙方施工造成的安全事故，由乙方自行负责并承担相关经济损失。现场材料要求堆放整齐，不得乱堆乱放。由乙方自行负责协调物业及其他外部关系，相关费用自理。

3．6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，施工方根据装饰设计图纸对现场现状管线及土建工程的改造费用已包括在总价内。施工过程实际发生的水电费全部由乙方承担。乙方签认本合同时则自动表示已确认现场墙体、防水、门窗、设备、管线等一切实物完好无损，乙方对施工过程中现场土建、防水、管线、设备、门窗等一切现场实物有义务做好防护工作，若发生损坏，需按市价赔偿并修复到位，此部分费用已包括在总价内。

3．7、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程开工直至软装布置完成，由乙方负责相关成品保护工作，费用自理。

3．8、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。施工现场安全责任由施工方负全责。

3．9、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。

3.10、所有施工人员食宿问题由承包方自行解决，相关费用已包括在合同总价内。

第4条 关于工期的约定

4．1、因乙方责任，影响工期，每滞后一天罚款3000元（在竣工结算时扣除）。

4．2、若非甲方原因，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不予顺延。

4．3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期的情况，工期相应顺延。

4．4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工的情况，工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5．1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期   年 。

5．2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期可相应顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。若乙方未及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，无论复检结果是否合格，其相关费用及工期责任均由乙方承担。

5．3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。乙方需同时提供竣工图等完整竣工资料（含相关质保书、维保资料、使用说明等资料）一式三套，相关费用已包括在总价内。

第6条 关于工程价款、结算、支付的约定

6.1合同价款及调整

6.1.1本合同价款采用 固定单价 方式确定。

综合单价包含的风险范围：除了设计变更、发包人要求变动的内容、政策性调整以外的风险  。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价内 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价按承包人投标报价中的价格执行；

2）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人在投标报价中有类似的于变更工程的价格可以参照此类工程价格执行，工程量按实计算；

3）由设计变更或发包人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中没有适用的，依据招标文件规定的报价原则，按照投标工程预算的编制方法提出相应综合单价，并经发包人确认后作为结算的依据；

4）新增项目工程的工程量按实计算，其价格按照本条款第1）、2）、3）条执行；

5）所有设计变更或发包人要求变动的及新增项目工程的部分均按照投标报价让利值同比让利；

6）设计变更、签证部分材料价格按苏建价【2008】67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行。

6．2、工程款的支付方式：

6．2．1、全部工程施工完毕支付合同价款(扣除暂列金额)的40%，竣工验收合格后，支付合同价款(扣除暂列金额)的20%；工程竣工审计结束后支付至审定价款的95%，5%作为工程保修金待保修期满后付清（不计息）。

6．2．2、每次付款前乙方须向甲方提供经甲方认可的合法有效等额完税（增值税）发票。乙方对下月应支付的费用应提前至本月15日前书面告知甲方，否则付款下月不予考虑。

第7条 有关材料供应的约定

7．1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场，材料堆场由甲方负责提供，看管责任及相关费用由乙方自行负责。

7．2、甲方对材料设备的任何异议，以检测鉴定结果为准，费用由乙方承担。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8．1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

8.3承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）。

8.4若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人人员伤亡及财产损失的，发包人有权向承包人索赔。

第9条 违约责任、争议或纠纷处理

9. 1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

第10条 附则

10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业单位的管理。

10. 2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等效力。

10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

10. 4、附件：《装修工程报价(预算)表》

10. 5、合同签订地点：   扬州市城建置业公司会议室

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人法定代表人

或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）：

2016 年月日 2016  年月日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

招标图纸及工程量清单范围内的工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5      年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：/  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：     地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：       账 号：

邮政编码： 邮政编码：________________

附件二：

投标函

1  根据你方_________________工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币大写____________（小写___________）的投标报价，按上述图纸、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2  我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有限附件的内容与要求。

3  我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

4  若我方中标，我方保证按投标工期___日历天完成并移交全部工程，本工程我方拟派项目经理为___________。

5  我方同意所提交的投标文件在规定的有效期限内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6  我方承诺工程施工过程中的一切安全责任均由我方自行承担，你方不承担任何责任。

7  在合同协议书签署生效前，你方的中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

日期：      年    月    日