安全管理技术咨询服务

（润扬南路(开发路-华扬西路段)、妇幼B地块）

招 标 文 件

（资格后审）

招    标    人：扬州万福投资发展有限责任公司

招标代理单位 ：江苏时代投资咨询有限公司

发  放  时  间： 2024年4月9日

- 目   录

- 第一部分   招标公告

- 第二部分   投标须知

- 第三部分   主要合同条款

- 第四部分   投标文件格式

- 第五部分   项目概况

- 第一部分  招标公告

一、项目名称

安全管理技术咨询服务（润扬南路(开发路-华扬西路段)、妇幼B地块）

二、项目概况

1）项目概况

润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)，项目北起开发路，顺接润阳互通，以连续高架上跨G328、G40、华扬西路， 终于宏溪路，全长约2.9km。主线按城市快速路标准建设，采用双向六车道，设计车速为80公里/小时；辅道按城市主干路标准建设，采用双向四车道，设计车速为50公里/小时。标准路幅宽度40-64.5m。

扬州市妇女儿童医院B地块项目规划用地面积约38719平方米，总建筑面积约63054平方米，其中地上建筑面积约37654平方米，包括综合楼20850平方米，托育中心6750平方米，感染楼8400平方米，轻钢连廊1654平方米，地下建筑面积约25400平方米。

2）招标范围及内容：润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）以及扬州市妇女儿童医院B地块项目安全管理技术服务。具体详见招标文件。

3）服务期限：项目同施工工期

4）预算价：总计约23万元，最高限价同预算价。

5）资金来源：财政100%。

三、投标人应具备下列资格条件

（一）投标人资格要求

1）具备独立法人资格且营业执照经营范围具有“安全咨询”或”施工安全防范工程技术咨询服务”或“建设工程安全”或“安全管理”等相关业务内容（有效期内）；

2）具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的安全管理人员；

3）项目负责人具备高级工程师及以上职称；

4）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司,不得同时对同一标段提出投标申请；

5）投标单位未有因疑似围标串标不良行为在公告期内；未被列为失信被执行人的（失信被执行人名单按“信用中国”和“信用江苏”执行）；

6）本项目不接受联合体投标；

7）符合法律、法规规定的其他条件。

（二）投标时应提供以下资格审查材料（以下资料复印件须加盖公章，开标时需提供原件复核）

1）资格审查申请书

2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件

3）申请资格审查人简介

4）公司人员及拟派往本项目的人员情况

5）承诺书原件

6）企业法人营业执照副本（如投标单位为事业单位无营业执照，可用法人证书代替）复印件

7）企业资格证书复印件

8）拟派本项目负责人职称证书复印件

9）由社保部门出具的 2023年12月至2024年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）

10）上一年度的财务报告 (复印件)

11）投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）12）其他需要提供的资料

（三）集中考察或召开答疑会：无

（四）本项目不接受联合体投标

四、招标公告及招标文件提供信息

招标公告发布日期：2024年4月9日

招标公告期限：自招标公告在“ 扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

招标文件获取时间：2024年4月9日09：00到2024年4月15日17：00（北京时间）（节假日除外）

报名联系人：  潘心怡      电话：15152783987

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2024年4月17日上午9 :00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2024年4月17日上午9 :30（北京时间）

投标文件接收人：潘心怡   电话：15152783987

投标文件接收地点：江苏时代投资咨询有限公司二楼开标室（扬州市汶河北路65号2楼）

六、本次招标联系事项

（一）代理单位：江苏时代投资咨询有限公司

联系人：潘心怡    电 话：15152783987

办公地址：扬州市汶河北路65号2楼

（二）招标单位：扬州万福投资发展有限责任公司

联系人：李工    电 话：18905279286

办公地址：扬州市史可法路58-21号

对项目需求部分的询问、质疑请向招标人提出，询问、质疑由招标人负责答复。

七、投标文件制作份数要求

一式叁份(一份正本，二份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

八、本次招标投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

- 第二部分  投标须知

投标须知前附表

| 招 标 人 | 扬州万福投资发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理机构 | 江苏时代投资咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）安全管理技术咨询服务 |  |  |  |  |  |  |
| 服务地点 | 起于南部快速通道润阳互通，止于华扬西路南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)，项目北起开发路，顺接润阳互通，以连续高架上跨G328、G40、华扬西路， 终于宏溪路，全长约2.9km。主线按城市快速路标准建设，采用双向六车道，设计车速为80公里/小时；辅道按城市主干路标准建设，采用双向四车道，设计车速为50公里/小时。标准路幅宽度40-64.5m。 扬州市妇女儿童医院B地块项目规划用地面积约38719平方米，总建筑面积约63054平方米，其中地上建筑面积约37654平方米，包括综合楼20850平方米，托育中心6750平方米，感染楼8400平方米，轻钢连廊1654平方米，地下建筑面积约25400平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 | 财政 |  |  |  |  |  |  |
| 出资比例 | 财政资金 100％ |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）以及扬州市妇女儿童医院B地块项目安全管理技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 | 建安造价约13亿元 |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价（最高投标限价） | 23万元。（投标报价高于招标控制价，其投标报价无效） |  |  |  |  |  |  |
| 服务周期 | 同项目施工工期 |  |  | 质量要求 |  | 合 格 |  |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  | 招标方式 |  | 公开招标 |  |
| 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 投标资格 要求 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受 联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： / 。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 所有投标文件要求正本1份，副本2份。另外提供不加密的电子投标文件（光盘）或U盘1份。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行组织现场查勘并承担相关费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间:2024年4月16日上午12:00 方式：书面形式（包括书面文字、电子邮件等）提交； 招标人书面澄清的时间：2024年4月16日下午17:00 前 获取方式：投标人自行至网站下载获取。 - 招标人澄清、答疑、修改（如有）将按时公布在网站请及时关注。澄清、答疑、修改自发出之时起，视为投标人已收到该澄清、答疑、修改。投标人未及时通过网站查阅招标文件的澄清、答疑、修改 - 或未按照澄清、答疑、修改后的文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标预备会 | √不召开,投标人自行踏勘；□召开 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后45日内有效 |  |  |  |  |  |  |
| 投标截止 时间 | 2024年4月17日上午9时30分 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交 | 地点 | 江苏时代投资咨询有限公司开标室 |  |  | 地址 |  | 扬州市广陵区汶河北路65号2楼 |
| 开标会 | 时间 | 2024年4月17日上午9时30分 |  |  | 地址 |  | 扬州市广陵区汶河北路65号2楼 |
| 开标 | - 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当在投标文件递交截止时间前，携带本人身份证原件到达开标会现场并签到，在招标人按开标程序进行点名时，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 唱标顺序 | 随机唱标 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 方式 | 固定总价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 密封要求 | 1、投标文件按”资格审查文件”、“安全咨询工作方案”、“商务文件”分别封装，并标明相关标识(如“资格审查文件、“安全咨询工作方案”、 “商务文件”。不加密的电子投标文件光盘或U盘（全部投标文件含盖章部分，必须PDF格式刻录）一张，放入“商务文件”中。 2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号、投标人名称、卷别。 - 3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |
| 评标办法 |  |  | 综合评估法 |  |  |  |  |
| 是否授权评委会确定中标人 |  |  | □是，√否，推荐的中标候选人数：3 名 |  |  |  |  |
| 分包 | √不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |  |  |  |  |  |  |
| 合同结算 方式 | 本合同价款采用固定总价方式确定。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款进度 | 工程量过半付至合同价的50%，服务期满并完成合同约定所有内容，一个月内付清全款（须提供增 值税专用发票，否则不予付款）。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与前附表不一致的以前附表为准。 2、招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。 3、评标中的惩戒措施，在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得荐该投标人 为中标候选人。中标人确定的惩戒，在中标候选人公示至发出中标结果通知书的期间，公示的中标 候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。招标人确定正 被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效，失信被执行人名单按“信用中国”和“信 用江苏”执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标代理机构：江苏时代投资咨询有限公司 联系人：潘心怡 电话：15152783987 邮箱：1650444310@qq.com 联系地址：扬州市广陵区汶河北路65号2楼 招标人：扬州万福投资发展有限责任公司 联系人：李工 电 话：18905279286 联系地址：扬州市史可法路58-21号 |  |  |  |  |  |  |

- 一、总 则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2项目名称：见投标人须知前附表。

1.3建设地点：见投标人须知前附表。

1.4工程概况：见投标人须知前附表。

1.5招标范围：见投标人须知前附表。

1.6周期要求：见投标人须知前附表。

1.7质量要求：见投标人须知前附表。

1.8资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.9招标方式：见投标人须知前附表。

1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表。

2、投标费用

2.1招标文件售出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。招标人和招标代理机构均无义务和责任承担上述费用。本项目评委费用包含在本次投标报价中，报价时不单列，请投标人予以综合考虑。

2.3招标文件出售费用标准：见投标人须知前附表。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、资格审查要求

4、资格审查方式为资格后审

4.1投标申请人资格审查合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）投标人企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约、重大评价成果质量问题以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）投标单位的资质类别、等级和项目负责人资格等级等满足招标公告要求；

（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）能提供社保部门出具的 2023年12月至2024年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）；

（7）符合法律、法规规定的其他条件。

4.2、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

（1）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

（2）申请人的资格不满足招标公告和招标文件要求的。

（3）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交投标文件截止时间时仍不加以说明的。

（4）未提供社保部门出具的2023年12月至2024年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，未提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，未出具相关证明材料）。

（5）未提供上一年度财务报告。

（6）投标单位因疑似围标串标不良行为在各级工程建设信息网公告期内的。

（7）未对投标文件真实性作出承诺的。

（8）未提供投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（9）未满足招标公告、招标文件规定的要求的。

4.3申请人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与招标代理机构同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的。

4.4、本项目不允许转包和违法分包。

4.5、参加本项目资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

4.6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便评标委员会做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

4.7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

4.8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

4.9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前撤回提交的“投标文件”。

4.10、资格审查文件应包含以下内容

(以下资料复印件须加盖公章，开标时需提供原件复核)

1）资格审查申请书

2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件

3）申请资格审查人简介

4）公司人员及拟派往本项目的人员情况

5）承诺书原件

6）企业法人营业执照副本（如投标单位为事业单位无营业执照，可用法人证书代替）复印件

7）企业资格证书复印件

8）拟派本项目负责人注册证书复印件

9）由社保部门出具的 2023年12月至2024年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）

10）上一年度财务报告 (复印件)

11）投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

12）其他需要提供的资料

注：企业资质等级证书复印件应包括企业资质证书、企业变更和企业资质年检情况记录（如有）等内容；项目负责人注册证书复印件应包括资质证书和年检记录（如有）等内容，否则评审时相应内容不予确认。如已采用网上公示方式取消书面盖章的，应打印行政监督部门或工商部门官方网站公示页面并加盖投标单位公章。企业资质等级证书、项目负责人资格证书等如无年检记录,应在有效期内，国家规定不再进行年检的除外。企业营业执照如扫描复印件的二维码能查询到企业资质情况，可不提供原件，仅提供企业资格证书复印件，但需确保二维码能够正常扫描。资格审查合格达到3家及以上，所有资格审查合格的投标人将进入评标阶段。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

- 三、招标文件

- 5、招标文件的组成

5.1 本招标文件包括以下内容：

- 第一部分  投标须知

第二部分  合同条款

第三部分  投标文件格式

第四部分  项目概况

5.2 投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、招标文件的澄清和修改

6.1根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过网站随时查阅有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，或投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。其风险应由投标人自行承担。

6.2投标人在收到招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.3招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）不署名的形式提交招标人予以答复。

6.4招标人对投标人提出疑问的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在网站向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

6.5招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经网站向所有投标人公示。

6.6在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.7招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足15天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

6.8招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以网站公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看网站中有关该项目招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7、工作内容和要求

7.1工作内容

①指导、督促参建各方建立安全管理体系，落实安全生产责任制，健全安全管理制度；

②检查参建各方的安全责任制和安全管理制度的落实情况，并指导、督促参建各方对相关问题进行整改。

③对危险性较大的工程进行安全检查，检查专项施工方案和安全措施的落实情况。

④负责组织开展对项目参建各方管理人员的安全教育培训。

⑤指导、督促参建各方对安全资料的整理归档工作。

7.2工作要求

①安排符合项目现场需求且经甲方认可的专家人员对上述项目进行跟踪咨询，确保安全咨询工作的质量。

②指定一人常驻万福公司，协助万福公司管理日常安全事宜。参加甲方组织的安全例会，通报安全检查发现的问题，每月编写一期安全简报。

③每半个月由服务团队对上述项目进行一次综合检查，包括安全资料和施工现场的检查，检查结束后对检查情况进行反馈，并配合业主编写检查通报。

④每月上旬对上次检查的整改情况进行复查，并对施工现场进行巡查，配合业主编写现场隐患整改通知书。

⑤负责开展对项目参建方管理人员的安全教育培训（消防法、安全生产月培训、安全法律法规培训等）。负责邀请主管部门领导或专家进行安全培训。

⑥若因乙方安全管理不到位而发生安全事故时，乙方需要承担相应责任。

四、投标文件的组成

8、投标语言及计量单位

8.1投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

8.2除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的编制

投标文件应包含资格审查文件、安全咨询服务方案、商务文件。

9.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

9.2资格审查文件

资格审查文件（该部分内容按资格审查要求制作）。

9.3安全咨询服务方案

根据招标项目情况及评分细则自行编写，格式自拟。

9.4商务文件

商务文件主要包括下列内容：

9.4.1投标函；

9.4.2投标报价一览表；

投标报价明细表（格式自拟）；

9.4.3安全管理技术咨询服务人员一览表（附承接本次任务的技术（或项目）负责人、团队成员的情况介绍、资历证明以及其他可以证明其工作与组织能力的材料）

9.4.4其它跟评标相关的材料。

注：以上所提供的资料均须刻录至电子投标文件（光盘或U盘）中。

10、投标文件的提交及要求：

（1）投标文件电子光盘或U盘文件内容应与书面递交的投标文件内容一致。

（3）投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补，对于招标人没提供文件格式的，投标人可以自拟格式。

11、投标报价

11.1本项目招标控制价详见投标人须知前附表。高于招标控制价的报价将做废标处理。

11.2 本项目采用固定总价合同。报价应是本项目所有工作内容及后续服务的全部价格体现。具体包含为完成本招标文件约定的服务项目的一切人工费、管理费、安全培训费、专家交通食宿费、误餐费、利润和按国家规定应缴纳的税金以及合同约定的所有风险、责任、政策性调整等所有费用。除服务内容发生重大变化或招标人要求变动的内容外，价格不作调整。

11.3投标报价由各投标人根据招标项目复杂程度、相关收费标准、投标人自身情况及市场行情分别自行、单独报价。投标人需在投标时提供具体分项报价组成。

12、投标货币

12.1本项目投标报价采用的币种见本须知前附表。

13、投标有效期

13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。

14、投标保证金

14.1本项目无须缴纳投标保证金。

### 五、投标文件的密封与递交

15、投标文件的装订、密封和标记

15.1投标文件按”资格审查文件”、“安全咨询工作方案”、“商务文件”分别封装，并标明相关标识(如“资格审查文件” 、“安全咨询工作方案”、 “商务文件”)。不加密的电子投标文件光盘或U盘（全部投标文件含盖章部分，必须PDF格式刻录）一张，放入“商务文件”中。

15.2所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号、投标人名称、卷别；

15.3所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

16、投标文件的提交

16.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

16.2 投标文件的截止时间见本须知前附表，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

17、投标截止期

17.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

17.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

17.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，自行修改或撤回其投标文件。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

18.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交。

18.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

## 六、开标

19、开标

19.1招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当在投标文件递交截止时间前，携带本人身份证原件到达开标会现场并签到，在招标人按开标程序进行点名时，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。

19.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否按招标文件规定派相关人员到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件唱标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、工期（如有）及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

19.3开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众予以拆封、宣读、记录。

19.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。投标人未提供电子投标文件（光盘）或U盘的，其投标将被拒绝。

19.5在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）超过投标截止时间递交的投标文件。

七、 评标与定标

20、评标与评标委员会

20.1投标文件的评审工作在扬州万福投资发展有限责任公司的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家及招标人代表组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式:共5人，除招标人代表外，均在省专家库中随机抽取。

20.3评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

21、评标的内容与程序

21.1 评标程序如下：

21.1.1（1）评标按照下列程序进行：

1)  评标准备

2)  组建评标委员会

3)  初步评审

4)  详细评审

5)  推荐中标候选人，撰写评标报告

（2）评标顺序

1）先评审资格审查文件；

2）再评审安全咨询服务方案、商务文件。

21.1.2评标准备

21.1.3评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

21.1.4 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

21.1.5 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

21.2初步评审

21.2.1响应性评审

(1)评标委员会根据招标文件重大偏差条款的规定，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

21.2.2算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

21.2.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

21.3详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

21.3.1详细评审

1）初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

2）投标文件未通过初步评审的，视为无效投标文件，不得进入详细评审。

3）在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的价格为依据。

21.3.2在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

21.3.3经过初步评审后的投标文件及投标人按照要求对其投标文件作出的澄清、说明、补正内容，成为其投标文件组成部分。合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

21.3.4 评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果（除特别注明的）均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

22、重大偏差的认定

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：：

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

22.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

22.5投标报价高于招标文件设定的招标控制价（最高投标限价）的；

22.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

22.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

22.8投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

22.9不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.10以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22.11投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

22.12明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

22.13未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

22.14投标文件附有招标人不能接受的条件；

22.15资格审查不通过的；

22.16法律法规或招标文件规定的其他情况。

经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理，并依据相关法律法规进行处罚。投标文件被确认废标的，招标人将告知该投标人。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

23、对投标文件的审查和响应性的确定

23.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

23.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离。重大偏离是指投标文件内容影响到招标文件规定的服务范围、质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定等，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

23.3评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24、投标文件的评审和比较

24.1如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出质疑。投标人应对质疑中的问题进行逐一解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

24.2对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按招标文件规定的评分法进行评审，确定投标人的排名。

25、评标办法

评标办法：本次招标采用综合评估法。

综合评估法：其中安全咨询服务方案40分，投标报价40分，企业资信8分，项目组成员12分。

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （40分） | 有效投标文件的平均为评标基准价，得满分40分；其它报价跟评标基准价相比，每高1%扣0.3分，每低1%扣0.3分。评标委员会在评标报告签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 企业资信（8分） | ①具备建筑施工安全生产咨询服务机构证书（2分）； ②具备建筑施工起重机械安装检验机构行业确认书（有效期内的）（2分）； ③具备江苏省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（有效期内的）（2分）； ④具备建筑施工特种作业人员考核基地证书（2分）； 备注：以上证书须提供复印件加盖投标人公章，原件备查，否则不予认可。 |
| 项目组 成 员 （12） | ①项目负责人同时具有其他注册类资格证书（建造师、监理工程师或造价工程师）（2分）； ②项目组成员中，外聘专家为扬州市危险性较大的分部分项工程论证专家库中人员（2分）； ③项目组人员配置情况（8分）。 |
| 安全咨询服务方案 （40分） | 根据项目基本情况及需求自行编制，评委酌情打分。 此处计分方法（技术评委评分得分：去掉一个最高分，去掉一个最低分，汇总平均后的得分为其安全咨询服务方案得分。除缺少相应内容的评审要点不得分外,其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。） |

26、定标

26.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格中标候选人。

26.2排序原则：（1）按综合得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会综合考评决定。

26.3确定中标人的原则：招标人可按照评标委员会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的（如有），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。当所有中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。

26.4评标和定标将在投标有效期结束日10个工作日前完成。不能在投标有效期结束日10个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 八、 授予合同

28、招标人拒绝投标的权力

28.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标

29.1根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示三日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

29.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

29.3招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

30、合同的签订

30.1 中标人如因自身原因不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除其中标，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的任务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

31、履约保证金

31.1 合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价  /  %的履约保证金，竣工验收合格后一次性退清，不计息，同时招标人向中标人支付等额的支付担保。

31.2 若中标人不能按规定执行，招标人将有充分的理由解除合同。 实际设计过程中给招标人造成的损失的，招标人可以据此进行索赔。给招标人造成的损失超过本须知前附表规定提交履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.3履约保证金在方案通过审批后28天内退还；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

31.4 如果中标人未能履行合同，并给招标人造成损失，那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给招标人。

## 九、 其他

32、未中标投标文件的返还：招标人不予返还未中标人的投标文件。

第三部分  合同条款

安全管理技术咨询服务协议

甲方：扬州万福投资发展有限责任公司

乙方：

为加强扬州市润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）及扬州市妇女儿童医院B地块项目安全管理技术咨询服务的安全管理水平，甲方聘请乙方对以上工程进行安全管理技术咨询服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、服务对象：

润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）、扬州市妇女儿童医院B地块项目安全管理技术咨询服务的业主单位、施工单位、监理单位。

二、服务时间：

同项目施工工期。

三、服务内容：润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）、扬州市妇女儿童医院B地块项目安全管理技术咨询服务。主要包括以下几个方面：

1、指导、督促参建各方建立安全管理体系，落实安全生产责任制，健全安全管理制度；

2、检查参建各方的安全责任制和安全管理制度的落实情况，并指导、督促参建各方对相关问题进行整改。

3、对危险性较大的工程进行安全检查，检查专项施工方案和安全措施的落实情况。

4、负责组织开展对项目参建各方管理人员的安全教育培训；

5、指导、督促参建各方对安全资料的整理归档工作。

四、工作目标：

通过开展安全检查和培训工作，提升安全管理水平，完善安全管理资料，减少一般安全事故、遏制较大安全事故、杜绝重、特大安全事故、有效避免安全责任事故。

五、甲方义务：

1、指定专人全权负责本项目的组织协调和配合工作。

2、督促各施工监理单位落实乙方提出的阶段性整改建议，并参与组织验收，确保各不符合项整改基本到位。

3、为乙方开展工作提供必要的平台。

六、乙方义务：

1、安排符合项目现场需求且经甲方认可的专家人员对上述项目进行跟踪咨询，确保安全咨询工作的质量。

2、指定一人常驻万福公司，协助甲方管理日常安全事宜。参加甲方组织的安全例会，通报安全检查发现的问题，每月编写一期安全简报。

3、每半个月由服务团队对上述项目进行一次综合检查，包括安全资料和施工现场的检查，检查结束后对检查情况进行反馈，并配合业主编写检查通报。

4、每月上旬对上次检查的整改情况进行复查，并对施工现场进行巡查，配合业主编写现场隐患整改通知书。

5、负责开展对项目参建方管理人员的安全教育培训（消防法、安全生产月培训、安全法律法规培训等）。负责邀请主管部门领导或专家进行安全培训。

6、项目实施过程中常驻万福公司人员不得更换，驻场人员每周至少 5 天，每天至少8小时，并接受甲方的现场考勤制度，有事离开须经甲方同意，若未经甲方认可，甲方有权处以罚款2000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，甲方有权终止合同，并依法追究乙方造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

7、本项目项目负责人必须是投标项目负责人，施工过程中不得更换。如需更换项目负责人，须征得甲方书面同意，且所更换的项目负责人资质等级不得低于原通过资格审查的项目负责人相应条件。

8、甲方及工程师有权要求乙方立即从工程中撤换在甲方认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目负责人。被要求撤换的项目负责人应从速替换，无甲方的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目负责人的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得甲方书面同意。乙方无正当理由拒绝更换，处罚10000元；必要时，甲方有权解除合同，并依法追究乙方造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

9、若因乙方安全管理不到位而发生安全事故时，乙方需要承担相应责任。如若工程项目发生一般事故，乙方须向甲方支付咨询服务费用的5%；如若工程项目发生较大事故，乙方须向甲方支付咨询服务费用的10%；如若工程项目发生重大事故，乙方须向甲方支付咨询服务费用的15%；如若工程项目发生特别重大事故，乙方须向甲方支付咨询服务费用的20%；必要时，甲方有权解除合同，并依法追究乙方造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

七、服务费用及支付方式

咨询服务费用总价为       万元。工程量过半付至合同价的50%，服务期满并完成合同约定所有内容，一个月内付清全款（须提供增值税专用发票，否则不予付款）。

若项目出现延期现象，根据具体情况另行协商或签订补充协议。

八、本协议未尽事宜由双方协商解决。

九、本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

廉政合同

项目名称：

项目地址：

甲方（委托人）：

乙方（咨询人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设各主体行为，防止各种谋取不正当利益的方违法违纪行为发生，根据工程廉政建设规定，特订立本廉政合同：

第一条委托人、咨询人双方共同责任

（一）委托人、咨询人双方应加强对本方人员的廉政监督，健立和健全工程建设廉政制度，认真抓好本单位廉政建设。在工地现场设置举报箱，公开举报电话。

（二）委托人、咨询人双方有对工地现场人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务，认真执行工程廉政建设各项管理规定，防止建设工程中腐败问题的发生。

（三）委托人、咨询人双方应认真执行工程建设合同，严格按合同履约。甲、乙双方应按合同加强工程建设的管理，认真执行工程建设“三直接”操作规范，确保工程规范、优质、廉洁、高效。

（四）委托人、咨询人双方业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则、互相配合，互相扶持，各负其责。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（五）委托人、咨询人双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设工程监理、工程竣工验收等市场活动有关法律、法规和相关政策。

（六）委托人、咨询人双方发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时向其上级主管部门或纪检监察机关举报。

第二条 委托人在廉政建设方面的责任

（一）委托人应严格遵守中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“二十条意见”精神，实行领导班子廉政责任制，落实领导干部“一岗双责”。

（二）委托人及其工作人员不准向咨询人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券和贵重物品。

（三）委托人及其工作人员不准向咨询人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用，不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具等。

（四）委托人及其工作人员不准要求、暗示和接受咨询人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）委托人不准发出或参加有可能影响公正执行公务的咨询人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（六）委托人及其工作人员不准向咨询人介绍或为亲属参与同委托人项目合同有关的设备供应、材料供应、工程分包、劳务合作等经济活动。

第三条 咨询人廉政建设方面的责任

（一）咨询人应严格执行工程建设廉政管理规定，抓好工程廉政建设，严格按工程合同履职。

（二）咨询人应加强工程建设管理，按合同要求配足人员、设备和技术，严把材料设备供应关，严控工程质量和安全。

（三）咨询人及其工作人员不准以任何理由向委托人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品等。不得为委托人及其工作人员购置和提供的通讯工具、交通工具等。

（四）咨询人及其工作人员不准以任何理由向委托人及其工作人员支付报销应由对方或个人承担的费用。

（五）咨询人及其工作人员不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（六）咨询人及其工作人员不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、第二条的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，实施责任追究，视情节轻重，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人及其工作人员违反本合同第一、第三条的，计入《扬州市建设市场各方主体及从业人员信用评价成果》不良行为记录，取消当年各类限制参与当年各类评先评优资格，并依据《扬州市建设工程市场廉政准入规定》限制参与招投标活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 甲乙双方签订工程建设合同 ，同时签订廉政合同。本合同作为咨询合同的附件，与咨询合同具有同等法律效力。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起生效。

第七条 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

委托人单位：（盖章）                       咨询人单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日                             年  月  日

第四部分  投标文件格式

一、投标人资格审查部分

封面                                                                正/副本

投标申请人资格审查

申请书

项目名称：

项目编号：

投标申请人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：   年   月   日

### 目     录

(以下资料复印件须加盖公章，开标时需提供原件复核)

1）资格审查申请书

2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书原件

3）申请资格审查人简介

4）公司人员及拟派往本项目的人员情况

5）承诺书原件

6）企业法人营业执照副本（如投标单位为事业单位无营业执照，可用法人证书代替）复印件

7）企业资格证书复印件

8）拟派本项目负责人职称证书复印件

9）由社保部门出具的 2023年12月至2024年2月（近3个月内）投标人为授权委托人、项目负责人缴纳在职职工养老保险的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定；如投标单位为事业单位不缴纳社保的，需出具相关证明材料）

10）上一年度财务报告 (复印件)

11）投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

12）其他需要提供的资料

资格审查申请书

1、本申请充分理解下列情况：

1.1、资格审查合格的投标人才有资格进入开标程序；

1.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更要求的投标申请人；

2、如为联合体投标，随本申请，我们提供联合体各方的详细情况，包括资金投入（即其它资源投入）和盈利（亏损）协议。我们还将说明各方在每个合同中以百分比形式表示的财务方面以及合同执行方面的责任；

3、我们确认如果我方中标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署，从而我受到法律约束；

4、下述签字人在此声明，在本申请书所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      (姓名)系      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的    (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       （招标人）的    （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证明书

代理人：                        性别：                   年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年     月     日

附：代理人身份证复印件（正反）

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年          月         日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系           （投标人单位名称）的法定代表人。为                 （项目名称），签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投 标 申 请 人：                               （ 盖 单 位 公 章 ）
日期：     年    月    日

申请资格审查人简介

| 单位名称 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  |
| 项目负责人 |  |  | 资格等级 |  |
| 拟投入的人员 |  |  | 联系电话 |  |
| 申 请 资 格 审 查 人 组 织 机 构 和 企 业 概 况 |  |  |  |  |

公司人员及拟派往本项目的人员情况

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目总负责人 |  |  |  |  |
|  | 专业负责人1 |  |  |  |  |
|  | 专业负责人2 |  |  |  |  |
|  | 专业负责人3 |  |  |  |  |
|  | 专业负责人4 |  |  |  |  |
|  | 专业负责人5 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

备注：专业负责人数量根据项目需求配置。

承诺书（资格审查材料真实性）

致：（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）            项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）         提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

年   月  日

投标人参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我公司郑重声明：参加本次投标前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

二、安全咨询服务方案格式

封面

正/副本

安全咨询服务方案

项目名称：

项目编号：

投  标  人：              (盖投标人单位公章 )

法定代表人：  (签字或盖章)

或其委托代理人：   (签字)

地址：

日  期：__________年       月        日

三、商务文件格式

封面

正/副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投  标  人：              (盖投标人单位公章 )

法定代表人：  (签字或盖章)

或其委托代理人：   (签字)

地址：

日  期：__________年       月        日

目   录

商务文件主要包括下列内容：

1、投标函

2、投标报价一览表

投标报价明细表（格式自拟）

3、安全管理技术咨询服务人员一览表

（附承接本次任务的技术（或项目）负责人、团队成员的情况介绍、资历证明以及其他可以证明其工作与组织能力的材料）

4、其它跟评标相关的资料

（包括但不仅限于以上内容）

投标函

致：招标人

根据贵方         （项目名称） 招标文件的要求（招标编号：     （如有）），我方签字代表           （姓名、职务、身份证号）经正式授权并代表投标人       （投标人名称），提交按招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、资格审查文件、安全咨询服务方案、商务文件及电子投标文件（光盘）或U

盘的投标文件；

2、其他资料。

据此函，投标人签字代表宣布同意如下：

1．按照贵方提供的招标文件的要求，我们愿以总价    （大写）圆人民币（RMB：___ 元(小写)），承担        （项目名称）的工作，服务周期730日历天（最终以施工工期为准）。

2．我们已经详细阅读招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对招标文件不明或误解而产生的相应后果。同时，投标人充分理解招标人本次招投标活动所采取的程序性办法及相应安排。

3. 我们保证：我们将遵守招标文件的全部规定，我们提交的文件中的所有陈述和声明均是真实和正确的。

4. 我们同意在投标文件递交截止期起的45日的投标有效期内，严格遵守本投标文件中列明的各项承诺，在期满前本投标对我方始终有约束力。本投标文件同贵方的招标文件、中标通知书、双方签订的补充、修改文件、答疑文件和附件均将成为约束双方的、用于合同签订的法律依据文件。

5. 如果贵方接受我们的投标，我们保证在接到中标通知书后，在招标文件规定的期限内签署合同、并在      年（同施工工期）内完成合同规定的全部服务内容。

6. 如咨询服务工作能按招标人批准的工作计划进行，我们保证工作在投标文件中承诺的主要技术人员的基础上进行。

7. 我方宣布与招标人聘请的为本项目提供服务的公司及任何附属机构无关联。

8. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人：                            (盖单位公章)

法定代表人或授权委托人：           (签字或盖章)

地址：                                  邮政编码：

电话：                                  传    真：

日期：       年      月      日

## 投标报价一览表

| 项目名称 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段）安全管理技术咨询服务 |  | 税率： % |
| 扬州市妇女儿童医院B地块项目安全管理技术咨询服务 |  | 税率： % |
| 投标总价 | ￥： 万元 |  |

备注：以上报价为含税价。请注明税率。

投标人：                  (盖章)

法定代表人或授权委托人：           (签字或盖章)

日    期：  年     月      日

- 安全管理技术咨询服务人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附承接本次任务的技术（或项目）负责人、团队成员的情况介绍、资历证明以及其他可以证明其工作与组织能力的材料）

第五部分 项目概况

润扬南路快速化改造工程(开发路-华扬西路段)，项目北起开发路，顺接润阳互通，以连续高架上跨G328、G40、华扬西路， 终于宏溪路，全长约2.9km。主线按城市快速路标准建设，采用双向六车道，设计车速为80公里/小时；辅道按城市主干路标准建设，采用双向四车道，设计车速为50公里/小时。标准路幅宽度40-64.5m。

扬州市妇女儿童医院B地块项目规划用地面积约38719平方米，总建筑面积约63054平方米，其中地上建筑面积约37654平方米，包括综合楼20850平方米，托育中心6750平方米，感染楼8400平方米，轻钢连廊1654平方米，地下建筑面积约25400平方米。

本次服务内容主要包括以下几个方面：

1、指导、督促参建各方建立安全管理体系，落实安全生产责任制，健全安全管理制度；

2、检查参建各方的安全责任制和安全管理制度的落实情况，并指导、督促参建各方对相关问题进行整改。

3、对危险性较大的工程进行安全检查，检查专项施工方案和安全措施的落实情况。

4、负责组织开展对项目参建各方管理人员的安全教育培训。

5、指导、督促参建各方对安全资料的整理归档工作。