扬州城建园林景观有限公司

绿化种植养护单位招标文件

询   价   人：扬州城建园林景观有限公司

发   放   日  期： 2016年6月6日

承办人签字：

投标须知

| 招标人 | 扬州城建园林景观有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 三湾湿地保护与开发利用二期工程绿化种植、养护 |
| 施工范围 | 三湾湿地项目二期甲方标段范围 |
| 施工期 | 自进场施工之日起至建设方竣工验收之日止。[暂定2016.7.1-2016.9.30（92日历天）, 开工时间以甲方的通知为准，如因建设方要求合同工期提前或滞后，乙方应无条件服从。] |
| 养护期 | 自建设方竣工验收起两年（达到甲方要求的养护质量标准，详见合同附件） |
| 工作内容 | 包含到场苗木卸苗、验收计量、二次场内转运、修剪整形、挖塘栽植、扶正支撑、修筑水围、浇水捣实、复土保墑、平整场地、清理垃圾、施工期的苗木养护及安全维护等施工期间的一切绿化劳务工作。 |
| 标准要求 | 苗木成活率：100% |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 1）项目经理具有市政公用工程二级及以上资质或园林专业中级职称及以上或小型项目管理师资质 2）营业执照具备相关的经营范围；3）商业信誉良好，近几年来具有类似项目业绩； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加招投活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）有充足绿化种植、养护机具设备7）技术人员配备齐全，配备技术员、安全员、资料员 |
| 履约安全保证金 | 中标价的10% |
| 投标文件份数 | 报价文件要求正本1份，副本1份 |
| 投标截止时间 | 2016年6月11日下午5时00分前 |
| 投标文件递交 | 地址：扬州市城建园林景观有限公司3F审计部 |
| 标书装订 及密封要求 | 1、加盖报价单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴（需密封）。 |
| 投标文件内容 | - 营业执照、税务登记证等资料扫描件； - 企业资质及项目经理资质证明文件扫描件； - 企业近三年有超过500万以上公园绿化项目业绩的合同复印件加盖公章，项目经理近三年有公园绿化项目业绩的合同或其他证明文件复印件加盖公章； - 企业拟投入本绿化项目的技术员、安全员、资料员清单加盖公章； - 项目绿化工程施工及施工期的绿化养护方案加盖公章； - 企业拟投入本绿化项目的机具、设备、车辆的清单加盖公章； - 投标函及报价清单 |
| 评标办法 | 分包人根据甲方提供的苗木规格清单，种植、移植（如有）、养护部分分开报价，最终汇总，所报单价为全费用综合单价，包含招标文件中规定的所有工作内容及一切与绿化种植养护内容相关的辅材、工具、机械、利润等所有费用，税金另列。同时移植综合单价包含转运费用，不再额外计取其他任何费用。报价最低单位作为候选，经竞争性谈判后，综合报价（40%）、业绩（20%）、项目经理技术水平（20%）、机具设备能力（10%）、施工及养护方案（10%）综合评定中标单位。 |
| 联系方式 | 地址：史可法路58-21号（鸿福家园旁） 电话：0514-87915927,18051063061 邮箱：249420698@qq.com 联系人：王璐 |
| 附件 | - 三湾二期绿化标段苗木清单 - 三湾二期绿化施工图 |

报价文件(格式)

### 一 、报价函

询价人：扬州城建园林景观有限公司

1、根据已收到的 城建园林景观公司三湾湿地保护与开发利用二期工程绿化种植养护招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件的报价须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以如下价格进行供应报价。我方报价为全费用综合单价，包含招标文件中规定的所有工作内容及一切与绿化种植、养护内容相关的辅材、工具、机械、利润等所有费用，税金另列。同时移植综合单价包含转运费用，不再额外计取其他任何费用。我方承诺一旦中标，在进场施工前，向甲方缴纳中标价10%的施工履约安全保证金。

投标总价为：___________________元；

报价清单详见附件。

报价人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：      年      月      日

### 二、合同条款

城建园林景观绿化种植、养护合同

合同编号：

发包方（以下简称甲方）： 扬州城建园林景观有限公司

承包方（以下简称乙方）：

现将甲方                     工程的绿化种植、养护工作交由乙方负责，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本工程实际情况，经双方友好协商，为了明确甲、乙双方责、权、利，特订立如下条款，供双方共同遵守。

- 工程名称：                        绿化工程

第二条、   施工地点：

第三条、  施工期：自进场施工之日起至建设方竣工验收之日止

养护期：自建设方竣工验收起两年

第四条、  合同价与工作内容

合同总价为        元 (大写__             ___)	含税

工作内容应包含到场苗木卸苗、验收计量、二次场内转运、修剪整形、挖塘栽植、扶正支撑、修筑水围、浇水捣实、复土保墑、平整场地、清理垃圾、施工期的苗木养护及安全维护等施工期间的一切绿化劳务工作。

第五条、  计价方式

1、单位工程项目按投标综合单价执行，综合单价应包括合同规定的所有工作内容及一切与种植、养护内容相关的辅材、工具、机械、利润等所有费用，税金另列。同时移植综合单价包含二次场内转运费用，不再额外计取其他任何费用。工程量按双方确认的经验收合格的数量为准。

2、如有调整,按甲乙双方签订的补充协议执行。

第六条、  付款方式

1、甲方按建设单位工程款支付节点、比例同期支付工程款，工程竣工验收合格付至经甲乙双方确认实际完成工程量的50%，工程项目审计结束后付至审计金额的80%，剩余20%价款养护期满后付清。

2、乙方每月25日报送月度工作量形象进度，甲方组织相关人员进行工程质量、安全、进度验收，工程质量合格率在85%以上不扣减，低于85%，每低于1个合格点，扣减当月工程款总额的1.5%。进度符合甲方月度计划要求不扣分，若与甲方计划要求滞后，并给甲方带来声誉损失等，甲方有权根据情节严重程度，单方作出处罚决定，乙方应无条件执行。若发生安全事故，乙方除承担所有责任和费用后外，甲方有权视安全事故的严重性，对甲方造成的损失大小处以5000-10000的罚金，直至解除合同。

3、对于工程质量、安全、进度不符合要求，乙方应无条件进行整改并直至工程全部合格，当月扣罚的工程质量、进度、安全罚金在工程整改后不予返还，否则甲方有权利选择其他单位进行整改，且甲方有权按实际整改费用的150%在乙方工程款中扣除，乙方同时必须对整改后的项目继续承担后需的养护职责。

4、本合同价款采用固定综合单价合同方式确定，乙方结算时需按甲方要求根据双方确认金额开取增值税发票。

第七条、  双方职责，

(一)甲方权利和义务

1、甲方指派  刘辉  为甲方代表，负责协调处理施工现场发生的问题及质量验收等事宜。

2、甲方须按照合同约定向乙方支付款项。

3、甲方按乙方提交的施工计划组织督查及考核评分，并将考核评分结果作为工程款支付的依据。

(二)乙方权利和义务

1、乙方指派       负责工程施工期间的施工质量、安全等管理。乙方负责人应随时保持通讯畅通，应甲方要求全天驻场，协助甲方监督、管理施工现场，保证施工质量、防范安全事故、提高工作效率。未经甲方允许，乙方不得擅自更换项目经理及相关技术人员。

2、乙方应自觉遵守国家法律法规和行业规程规范，遵守甲方工地规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，严格执行各项安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，保证施工期间的各项安全。施工人员进入工地须佩戴安全帽、安全背心，基本安全设施由乙方自备。凡在施工期间因乙方的责任发生的质量及安全事故均由乙方全权负责，甲方不承担任何经济及法律责任，同时须及时(1小时内)报告甲方项目负责人。

3、乙方必须在满足施工进度的人数范围内按甲方要求在施工期间提供足够的、具有园林景观相应技术的熟练工人。

4  乙方需每周前根据业主的进度要求向甲方提交周施工计划（含每日苗木进场需求计划、劳动力安排计划及施工机械组织计划），经甲方审核同意后组织实施。

5  乙方需在每月25号根据本月的施工进度向甲方提交月已完形象进度结算报甲方审核。

6  施工期内，乙方须同甲方、监理、跟踪审计共同就苗木的质量、数量、规格进行进场验收，并签署进场验收意见，苗木规格允许偏差和检验方法严格参照CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》。

7、施工期内，甲方管理人员严格参照CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》对乙方的种植质量进行验收考核。乙方承诺施工期及养护期的苗木成活率达到100%，则在施工期及养护期内苗木死亡所发生的费用（包含苗木费及换苗人工、机械费）由乙方承担，不可抗力除外。

8、乙方应根据投标时提供的拟投入的机械设备清单和甲方要求配备相应机械、机具、设备，并纳入考核。

9、乙方项目经理须听从甲方管理人员工作指挥调动，根据工程实际的进展情况及现场需求，乙方应及时组织施工人员，积极配合，确保按甲方的要求保质、保量按期完成，当天进场的苗木需种植完毕，垃圾随时清理，如因特殊情况未栽，应采取假植或保护措施。若因乙方原因造成工期延误，每延误一天，处以2000元罚款。

10、乙方参与苗木进场验收计量工作，应做好验收合格苗木的保管工作，如本合同期内发生苗木破坏或被偷，由乙方承担责任并按竣工规格、数量、品质无偿补植。

10、乙方施工人员对于现场其他施工单位已完工的成品、半成品绿化及景观，不得随意践踏与破坏。如有发生上述情况，乙方须在甲方限定的时间内无偿修复且赔偿相关费用。

11、未经甲方许可，乙方不得中途停工或退场，否则甲方将有权解除合同及不予办理相关付款手续，并保留继续追究乙方法律责任的权利。

第八条、  种植及养护标准

1、种植及养护期间，乙方安排专人进行巡查，如发现苗木死亡、苗木性状不良、他人破坏等情况，应及时更换、采取补救措施、处理。如甲方管理人员发现苗木死亡、苗木性状不良、他人破坏等情况，按本月苗木养护考核不达标处理。

2、对于出现以下情况的苗木视为苗木死亡或不符合要求，乙方应立即报告甲方管理人员并在一周内组织施工人员按标底规格、尺寸进行更换：

1）具有直立主干的乔木，主干枯死的；2)乔木分枝枯死超50%的；3）灌木分枝枯死超50%的；4）苗木种植后，同期种植的苗木50%以上已正常发芽生长，部分苗木仍未发芽生长，经采取补救措施，20天后仍无明显效果的视为补救无效，应进行更换。

3、苗木修剪应推广以抗蒸腾剂为主体的免修剪栽植技术或采取以疏枝为主，适度修剪，保持原有树形，并满足规范要求。苗木修剪质量应符合下列规定：1）剪口平滑，不得劈裂。2）枝条短截时应留外芽，剪口应距离芽位置以上1cm。3）修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

4、本合同内未提及的种植及养护标准严格参照CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》。

第九条、  其他事项

1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受乙方提供的其他私人便利或利益。如甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方可以向甲方监察部门进行举报。

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程中进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动、一经查实，甲方有权单方解除合同，且乙方须承担由此导致的工期延误、退场损失等一切经济后果，甲乙双方此前签署的关于顺延工期、增加价款的签证均告无效，行为严重者，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍可保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

3、合同任何一方当事人应做好合同单价及与合同有关的任何图纸、文件、资料等信息的保密工作，如发现有第三方盗用或滥用另一方保密信息的，应及时通知另一方当事人。乙方未经甲方书面允许，不论是在合同执行前、执行期间或者执行完毕，均不得将以上信息泄露给第三方，否则一经核实，甲方有权单方解除合同，并提请司法机关处理，因此造成的经济损失由乙方自行承担。

4、如在合同履行过程中发生争执，双方可友好协商解决；协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同自双方签字盖章后生效，如有未尽事宜，甲乙双方另行协商，签订补充合同。

6、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。

甲方(盖章)：                                                           乙方(盖章)：

签约代表：                                                             签约代表：

签约日期：    年   月   日                                      签约日期：    年   月   日

附件一：

民工权益保障承诺书

致                    ：

本公司/施工队已与贵司签订《              绿化养护劳务合同》，我司/施工队同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

1、我司/施工队将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目负责人、民工权益保障专员组成；项目负责人兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部工作对接。

2、我司/施工队承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司/施工队承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司/施工队在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司/施工队违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司/施工队发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4、一旦出现本公司/施工队严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。

5、一旦出现本公司/施工队因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响,本公司/施工队承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。

承诺人：（企业盖章）

法定代表人：（法人委托人）

承诺日期：        年   月   日

附件二：

单项工程任务单及安全协议

| 工程名称 |  | 三湾湿地保护与开发利用二期工程劳务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 |  | 绿化种植、养护 |  |  |  |  |  |
| 建设单位(甲方) （盖章） |  |  |  |  | 施工单位(乙方)（盖章） |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工资质 |  |  |
| 甲方现场代表 （签名） |  |  |  |  | 乙方项目经理 （签名） |  |  |
|  |  |  |  |  | 乙方安全员（签名） |  |  |
| 开工时间 |  |  | 竣工时间 |  |  | 签订时间 |  |
| 1.乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》等政府部门的有关规定，以及扬州城建园林景观公司对安全的管理要求。定期组织本单位所有从业人员进行安全教育和培训，并依法自行管理与检查。 2.乙方指定安全负责人，负责日常的安全管理工作，并向甲方提供安全生产资质证书和相关特种作业人员操作证书及为其职工交纳意外伤害保险凭证，所有作业人员必须严格执行高处作业规定和危险作业审批手续等。 3.乙方项目经理为本单项工程建设的第一责任人，对安全施工负总责，应积极履行项目经理安全职责，组织实施各项安全措施，遵守安全制度，督促施工人员遵守操作规程。 4.乙方安全员负责工程施工过程中的安全管理和监督检查，积极履行安全员安全职责，协助项目经理督促施工人员遵守操作规程。 5.施工承包期间，乙方按国家相关规定及标准对各类设备进行维护、保养及年审，配备相应的消防器材，保证按国家规定的技术标准与规范运行，运行维护相关费用由乙方负担。乙方施工承包期间须服从政府各职能部门和甲方的监督检查，并配合做好相关资质办理，保证达到规定的相关要求。 6.乙方必须服从甲方职能部门的用电管理、安全监督和检查，不得向其它任何单位或个人转供电，不得私自增加用电负荷，严禁私拉乱接，严格遵守安全用电相关规程。 7.乙方应做到安全文明施工，甲方或甲方上级主管部门有权随时检查施工现场及《安全协议》落实情况。对安全隐患有权指出并要求乙方及时整改，由于乙方管理疏漏造成的后果和经济损失由乙方负责。 8.在施工承包期间，若发生人员伤亡、财产损失及各类意外事故等，均由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任，由此发生的一切费用均由乙方负担。 9.若乙方违反本协议的规定，甲方有权依据国家法律法规、标准规范、企业有关规定对乙方采取相应措施并进行处罚直至终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底重要事项 |  |  |  |  |  |  |  |